片前助手：面向短视频新手创作者的 AI 剪辑前期助理

选择内容 AI，是因为它离我自己的经历最近。我做过视频剪辑、AI 视觉作品和 Glide 概念 App 宣传片，真正卡住我的经常不是最后点不开剪辑软件，而是开剪前：选题很散、脚本没有顺序、分镜不知道怎么拆、字幕和封面不知道哪个重点该突出。

| 机会判断 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 学生创作者、刚开始做账号的短视频博主、内容/剪辑实习生、小商家兼职运营。他们会剪一点，但没有成熟编导和运营帮忙把想法变成可执行方案。 |
| 真实痛点 | 不是缺一个“一键成片”，而是缺一个开剪前的整理搭子：帮他把主题拆成脚本、分镜、素材清单、字幕层级、封面标题和发布后复盘。 |
| 现在值得做 | 剪映、CapCut 等工具已经把剪辑功能做得很强，说明 AI 视频工具需求真实；但新手更早一步的问题是“不知道该剪什么、按什么顺序剪”。这个缝隙更适合轻量验证。 |

用户证据

我把用户证据先按小样本轻访谈来验证，不装成已经做过大规模调研。访谈 A 是做校园探店的同学，他说“最难不是剪，是开头怎么说，不然素材拍了也像流水账”。访谈 B 做过小红书图文和短视频，她说“素材一多就不知道先放哪段，最后经常边剪边改”。访谈 C 是内容实习生，他更需要把负责人给的零散需求整理成脚本和分镜，不然返工很多。这些反馈都指向同一个问题：开剪前缺少整理和判断。

| MVP 样例 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 校园咖啡店探店视频 | 店名、3段手机素材、想表达“适合自习”、目标平台小红书/抖音 | 15秒脚本骨架、6个镜头顺序、缺失补拍清单、字幕文案、3个封面标题、发布后复盘问题 |
| AI 视觉作品发布 | 作品图、创作过程、想强调“AI辅助但不是一键生成” | 开头钩子、过程分镜、作品展示节奏、说明性字幕、评论区引导问题 |

AI 工作流

输入主题/素材信息 → AI 追问目标用户和平台 → 生成脚本骨架 → 拆分镜与素材清单 → 给字幕、封面、标题建议 → 发布后根据完播/互动做复盘。它不替用户做完整成片，而是把混乱想法整理成能开剪的清单。

| 商业判断 | 2周验证计划 |
| --- | --- |
| 先做低门槛：免费试用 3 次，学生版 9.9 元/月，进阶版 29 元/月或按项目包收费。愿意付费的人不是大团队，而是每周都要更新、但没人帮他做前期判断的小创作者。 | 第1-2天做访谈和需求排序；第3-5天用表单+Prompt 做手动版；第6-9天找5个用户各跑1条视频；第10-12天记录是否省时、是否愿意复用；第13-14天改原型和定价页。核心指标：5人里至少3人愿意第二次使用，至少1人愿意付费或介绍朋友试用。 |

这个项目不大，但切口真实：我不是想再做一个大而全剪辑软件，而是先验证“开剪前的整理和判断”有没有人愿意持续用。